Instruktioner inläming fredag:

This assignment must contain a description of your project scope using a business model canvas together with a mockup. This deliverable consists of two parts: upload a description, the business model canvas and the mockup to your repository and here (or submit a link to your repo here); also **create a post in the discussion forum that contains the description of your project scope**. The description should have a differentiating factor compared to already posted descriptions

Mötesanteckningar

Tills vidare:

* Ha möte med Simon
  + Teodor, Johan
* Skapa designdokument
  + Teodor
* Ta kontakt med PO och ställa frågor
  + Teodor, Linus
* **Mock-up för applikationen**
  + Eddy, Carl
* Git-förberedelser
  + Carl, Patrik
* Bryta ner produktspecifikation i user stories
  + Johan, Teodor
* **Business model canvas**
  + **Linus, Adam**

Weekly-structure och timelines är I MVP

Goals och QuickNotes kan läggas på i efterhand.

Skissa i grupp sen får några pers i uppgift att överföra till mockup

**Språk att jobba med:**

**Backend**

Java backend kommunitkation med JSON

**Frontend**

React Native i Frontend

Styled-components.com

**EPICs**

* Jag vill kunna lägga in all min planering i en och samma applikation för att effektivisera min arbetsdag

**User stories:**

Som PO vill jag:

* Kunna lägga in en uppgift så att jag lätt kan komma ihåg
* Se alla projekt på en tidslinje
* Kunna ha olika ”zoom” nivåer på tidslinjen: vecka, månad, kvartal år
* Filtrera tidslinjen på olika projekt
* Kunna se extrauppgifter under en vecka som inte görs specifika dagar
* Vill kunna ha en överblick och gå in i detaljvy enkelt

**Frågor till PO:**

Hur många projekt har med varandra att göra, kan de överlappa på olika sätt?

Kan du skicka screenshots på dina nuvarande arbetsfönster?

Vad tror du om att slå ihop weekly structure och timelines, (presentera två idéer).

Vad menas med “olika tidslinjer”

Viktigast med överblick över alla projekt eller det projekt du håller på med nu?

Vad för information vill du se när du kollar på en timeline?

Endast arbetsvecka eller helt vecka?

Idee 1: