Sprint retrospective

1. Vad fungerade bra?

Bra uppstartsfas, bra och smidigt val av projekt.

Bra kommunikation mellan frontend/backend.

Tagit oss ann en rimligt mängd jobb under första veckan.

**Frontend**

Sitta tillsammans fungerade bra, beslutsfattande fungerade bra. Fått gjort det som skulle göras.

Tagit bra beslut kring frameworks och utvecklingsspråk.

Uppdelningen har fungerat bra mellan backend frontend, bakgrunderna har bidragit med olika positiva saker.

Bra uppstartsfas av react.

**Backend**

Bra kommunikation.

Fungerat bra att arbeta tillsammans.

1. Vad skapade problem, funkade inte som det ska och kan förbättras?

Inte haft en plan som varit tydligt nog inför sprinten.

**Frontend**

Mer konkret fokus på design genom sprinten. Jobbade för lite uppdelat

**Backend**

En lite för otydligt scrumboard, resulterade i mycket gemensamt arbete.

Lite för lite eget arbete. Tvingats arbeta gemensamt under uppstartfasen.

1. Vad ska vi fokusera på att förändra eller göra annorlunda till nästa sprint?

(Förslag: Sätta en förhållandevis låg velocity nästa vecka, i och med att Iarna har deadlines kopplade till kandidaten under kommande sprint. )

Ha schemalagda startup meetings. Där man berättar vad man gjort och planerar att gör.

Ex på onsdagar.

Ha möten med PO i slutet av sprints.

**Frontend**

Försöka jobba mer individuellt i kommande sprinter. Tydligare uppdelning av arbete för att möjliggöra arbeta individuellt.

Genomgång av hur man arbetar mer individuellt på distans via uppdelat arbete

**Backend**

Lägga mer fokus på att skapa tasks, tidigt i sprinten som tilldelas till specifika individer.

Mer uppdelat arbete.