1. Vad gick bra?

**Frontend**

Uppdelning av arbete gick bättre än föregående vecka. Känns som att folk har fått bättre koll på webbutveckling överlag och kan arbeta mer självständigt.

**Backend**

Likt föregående vecka, bättre tasks och userstories den här veckan.

Lycakdes skriva små tasks som kunde genomföras trots tidsbrist.

1. Vad gick mindre bra?

**Frontend**

Veckans totala velocity var lite låg, dock förväntat i och med kort vecka och mycket andra deadlines, framförallt för oss som går I.

**Backend**

Sprinten blev lite för kort.

1. Vad kan vi göra för att förbättra till nästa vecka?  
     
   Jobba mer på att få upp code-coverage.

**Frontend**

Fortsatt uppdelning av uppgifter, kanske ännu tydligare uppdelning kring vem som ska göra vad. Försöka öka velocity. Bli er självgående med meta-arbetet.

**Backend**

Köra en “satsigare sprint” kommande vecka.